**REPORTE DEL CICLO 2**

PROYECTO TSP:

**CHANGE COUNTER**

EQUIPO:

ENTERPRISE GEAR SET

Integrantes:

200510872 - Felipe Fagua

201411526 - David Abril

201410547 - Paula Castellanos

201410548 - Ingrid Echavarria

200312192 - Gabriel Martinez

201410305 - Carlos Roa

ESPECIALIZACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

10 de Mayo 2014

**TABLA DE CONTENIDO**

**Pág**

**1. RESUMEN 3**

**2. REPORTES 3**

**1. RESUMEN**

Este informe presenta las conclusiones finales del equipo Enterprise Gear Set, durante el ciclo 2 en el desarrollo del proyecto “ChangeCounter”, trabajando como equipo TSP.

**2. REPORTE.**

Hasta la fecha se completaron del 100% de las tareas planeadas para el proyecto “ChangeCounter” en un tiempo total de 282 horas. Durante este proyectos se trabajo 10 horas de mas según lo planeado. Resultando este un 4% mas de esfuerzo del planeado.

El desempeño del equipo fue de 0.965. mostrando que el equipo trabaja muy bien con las estimaciones.