**/Project/ChangeCounter**

**/**

**TSP(SM) Rollup Plan Summary**

**DefectReports**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DefectFix Times | | |
|  | | Total DefectsFound |
| Total DefectsInjected | Tot. fix time | 6.7 |
| Tot. defects | 1 |
| Avg. fix time | 6.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project/Task | Date | Type | Injet | Rem | FixTime | Count | Pending | Description |
| /Project/ChangeCounter/Ciclo1 | 04/02/2014 | Syst | Plan | Des | 6.7 | 1 | \* | debido al tiempo de implementación y curva de aprendizaje de la herramienta de seguimiento DashBoard, se debió eliminar los hitos de las tareas correspondientes a las etapas de: LAU, STRAT, PLAN, mientras todo el equipo se pone al día con el reporte de horas y actividades realizadas; esto trae como consecuencia que el cronograma presente sobre tiempos (tareas realizadas después de la fecha o pendientes). |

*TSP(SM)is a servicemark of Carnegie MellonUniversity.*

*Reportgenerated at 8:56 AM onApr 2, 2014*